**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА**

**к приказу Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 июня 2025 года № 52 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства» и приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики   
Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 713 «Об утверждении Правил приема объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Структурный элемент** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование** |
| **приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан**  **от 16 июня 2025 года № 52 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства»** | | | | |
| **Правила планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства** | | | | |
| 1. | пункт 64 | 64. Конкурсная документация согласно пункту 2 статьи 37 Закона содержит следующую информацию:  1) паспорт проекта, включающий общие сведения о проекте государственно-частного партнерства:  наименование проекта;  наименование организатора конкурса;  краткое описание объекта государственно-частного партнерства;  место реализации проекта;  краткое содержание инвестиционного и эксплуатационного периодов;  срок реализации проекта с разбивкой на периоды;  предполагаемая сумма инвестиций;  2) конкурсные условия, включая:  порядок подачи заявки на квалификацию,  требования к документам, подтверждающим соответствие потенциальных частных партнеров предъявляемым квалификационным требованиям;  описание критериев определения лучшей конкурсной заявки;  указание валюты (валют), в которой должны быть выражены параметры проекта государственно-частного партнерства, и курс валюты (валют), который будет применен для приведения к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;  требования к языку представления конкурсной заявки;  указание на право потенциального частного партнера изменять или отзывать свою конкурсную заявку до истечения срока представления конкурсных заявок;  содержание конкурсной заявки, способ, место, срок представления и действия конкурсных заявок, а также условия внесения обеспечения конкурсной заявки;  способы получения разъяснений по содержанию конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства;  процедуры, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками;  существенные условия конкурса, то есть условия, в которые не допускается внесение изменений в ходе переговоров;  3) технико-экономическое обоснование проекта государственно-частного партнерства либо информационный лист, содержащий описание проекта государственно-частного партнерства, по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений или проектов повторного применения.  Технико-экономическое обоснование проекта государственно-частного партнерства разрабатывается по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.  Информационный лист, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;  4) проект договора государственно-частного партнерства. | 64. Конкурсная документация согласно пункту 2 статьи 37 Закона содержит следующую информацию:  1) паспорт проекта, включающий общие сведения о проекте государственно-частного партнерства:  наименование проекта;  наименование организатора конкурса;  краткое описание объекта государственно-частного партнерства;  место реализации проекта;  краткое содержание инвестиционного и эксплуатационного периодов;  срок реализации проекта с разбивкой на периоды;  предполагаемая сумма инвестиций;  2) конкурсные условия, включая:  порядок подачи заявки на квалификацию,  требования к документам, подтверждающим соответствие потенциальных частных партнеров предъявляемым квалификационным требованиям;  описание критериев определения лучшей конкурсной заявки;  указание валюты (валют), в которой должны быть выражены параметры проекта государственно-частного партнерства, и курс валюты (валют), который будет применен для приведения к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;  требования к языку представления конкурсной заявки;  указание на право потенциального частного партнера изменять или отзывать свою конкурсную заявку до истечения срока представления конкурсных заявок;  содержание конкурсной заявки, способ, место, срок представления и действия конкурсных заявок, а также условия внесения обеспечения конкурсной заявки;  способы получения разъяснений по содержанию конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства;  процедуры, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками;  существенные условия конкурса, то есть условия, в которые не допускается внесение изменений в ходе переговоров;  3) технико-экономическое обоснование проекта государственно-частного партнерства либо информационный лист, содержащий описание проекта государственно-частного партнерства, по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений или проектов повторного применения.  **Если стоимость создания объекта государственно-частного партнерства после утверждения проектно-сметной документации будет определена менее стоимости, указанной в заключенном договоре государственно-частного партнерства, то данный договор корректируется в соответствии со стоимостью, определенной проектно-сметной документацией.**  Технико-экономическое обоснование проекта государственно-частного партнерства разрабатывается по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.  Информационный лист, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;  4) проект договора государственно-частного партнерства. | В целях защиты бюджета и исключения свермаржинальности проектов ГЧП.  В соответствии с действующим законодательством ТЭО проекта ГЧП не требует прохождения государственной экспертизы, окончательная стоимость строительства (модернизации, реконструкции, капитального ремонта) по таким проектам будет определена после заключения договора ГЧП, при утверждении ПСД.  Таким образом, возникают риски, связанные с некорректным расчетом предполагаемого объема инвестиций. Стоимость проекта на стадии планирования может быть необоснованно завышена, а учитывая, что риски инвестиций принимает на себя частный партнер, выгоды от разницы фактической стоимости и договорной также получает ЧП. При этом, существенно снижается бюджетная эффективность проекта. |
| 2. | пункт 112 | 112. Изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию вносятся по инициативе организатора конкурса или в ответ на запрос потенциального частного партнера.  Для внесения изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию организатор конкурса в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до истечения срока представления конкурсных заявок объявляет о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию, а в случае проведения повторного конкурса по определению частного партнера – в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней.  С даты размещения объявления о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию на веб-портале государственно-частного партнерства, **в** течение срока подачи конкурсных заявок приостанавливается до размещения измененной конкурсной документации.  Организатор конкурса направляет проект изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию на экспертизы и согласование в порядке, установленном параграфом 6 главы 2 настоящих Правил. | 112. Изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию вносятся по инициативе организатора конкурса или в ответ на запрос потенциального частного партнера.  Для внесения изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию организатор конкурса в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до истечения срока представления конкурсных заявок объявляет о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию, а в случае проведения повторного конкурса по определению частного партнера – в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней.  С даты размещения объявления о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию на веб-портале государственно-частного партнерства, течение срока подачи конкурсных заявок приостанавливается до размещения измененной конкурсной документации.  Организатор конкурса направляет проект изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию на экспертизы и согласование в порядке, установленном параграфом 6 главы 2 настоящих Правил. | Редакционная правка. Лишний предлог «в»: приостанавливается течение срока. |
| 3. | пункт 129 | 129. Обеспечение конкурсной заявки вносится потенциальным частным партнером в качестве гарантии того, что он:  1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную заявку после истечения срока представления конкурсных заявок;  2) заключит договор государственно-частного партнерства в случае определения его победителем конкурса по определению частного партнера. | 129. Обеспечение конкурсной заявки вносится потенциальным частным партнером в качестве гарантии того, что он:  1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную заявку после истечения срока представления конкурсных заявок;  2) заключит договор государственно-частного партнерства в случае определения его победителем конкурса по определению частного партнера.  **При не предоставлении обеспечения, соответствующего требованиям законодательства и конкурсной документации, конкурсные заявки не рассматриваются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».** | Уточняющая редакция.  С учетом того, что обеспечение конкурсной заявки является гарантией участия потенциального частного партнера в конкурсе и последующего заключения договора государственно-частного партнерства, целесообразным является закрепления положения о том, что конкурсные заявки потенциального частного партнера, поданные без предоставления обеспечения, соответствующего требованиям законодательства и конкурсной документации не подлежат рассмотрению конкурсной комиссией.  Кроме того, в рамках судебного разбирательства по иску к МИО рассматривался вопрос о законности отклонения конкурсной заявки, обеспечение, по которой не соответствовало требованиям конкурсной документации. В целях недопущения возникновения аналогичных споров и дальнейших претензий предлагается уточнить действующую редакцию нормы. |
| 4. | пункт 136 | 136. Рассмотрение и отбор конкурсных заявок осуществляются Комиссией с учетом критериев определения лучшей конкурсной заявки, установленных конкурсной документацией, в том числе следующих критериев:  1) объем выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства, который не может превышать объем выплат государственных обязательств, предусмотренный конкурсной документацией;  2) срок выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства;  3) объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта государственно-частного партнерства;  4) сроки строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта государственно-частного партнерства (месяцы, лет);  5) технико-экономические показатели объекта договора государственно-частного партнерства;  6) информация по доле местного содержания;  7) опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту договора государственно-частного партнерства);  8) наличие квалифицированных специалистов;  9) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной договором государственно-частного партнерства;  10) риски, принимаемые на себя частным партнером. | 136. Рассмотрение и отбор конкурсных заявок осуществляются Комиссией с учетом критериев определения лучшей конкурсной заявки, установленных конкурсной документацией, в том числе следующих критериев:  1) объем выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства, который не может превышать объем выплат государственных обязательств, предусмотренный конкурсной документацией;  2) срок выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства;  3) объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта государственно-частного партнерства;  4) сроки строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта государственно-частного партнерства (месяцы, лет);  5) технико-экономические показатели объекта договора государственно-частного партнерства;  6) информация по доле **внутристрановой ценности;**  7) опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту договора государственно-частного партнерства);  8) наличие квалифицированных специалистов;  9) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной договором государственно-частного партнерства;  10) риски, принимаемые на себя частным партнером. | Приведение в соответствие с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 «Об утверждении Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг». |
| 5. | пункт 147 | 147. Организатор конкурса направляет на согласование проект договора государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, с приложением копий протокола о признании лучшей конкурсной заявки, **в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета либо местный уполномоченный орган по государственному планированию**, а также в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий (по проекту государственно-частного партнерства, реализуемому в сферах естественных монополий).  Согласование проекта договора государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, оформляется в виде письма о согласовании, либо не согласовании с отражением причин несогласования по каждому рассматриваемому вопросу. | 147. Организатор конкурса направляет на согласование проект договора государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, с приложением копий протокола о признании лучшей конкурсной заявки, **в центральный либо местный уполномоченный орган по исполнению бюджета**, а также в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий (по проекту государственно-частного партнерства, реализуемому в сферах естественных монополий).  Согласование проекта договора государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, оформляется в виде письма о согласовании, либо не согласовании с отражением причин несогласования по каждому рассматриваемому вопросу. | В соответствии с пунктом 621 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания на 2025 финансовый год, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 мая 2025 года № 272. |
| 6. | пункт 223 | 223. Регистрация договора государственно-частного партнерства, в том числе в случае отсутствия государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства, осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или его территориальным подразделением.  В случае отсутствия государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства регистрация договора государственно-частного партнерства осуществляется без решения соответствующей бюджетной комиссии при предоставлении подтверждающего письма центрального уполномоченного органа по бюджетной политике (по республиканским проектам) либо местного уполномоченного органа по государственному планированию (по местным проектам) об отсутствии государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства. | 223. Регистрация договора государственно-частного партнерства, в том числе в случае отсутствия государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства, осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или его территориальным подразделением, **в соответствии с главой 14 Процедур казначейского исполнения бюджета и их кассового обслуживания, процедуры казначейского учета и мониторинга, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 328.**  В случае отсутствия государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства регистрация договора государственно-частного партнерства осуществляется без решения соответствующей бюджетной комиссии при предоставлении подтверждающего письма центрального уполномоченного органа по бюджетной политике (по республиканским проектам) либо местного уполномоченного органа по государственному планированию (по местным проектам) об отсутствии государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства. | В целях уточнения нормативного правового акта, регулирующего процедуру регистрации договора государственно-частного партнерства. |
| 7. | приложение 6 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства | |  |  | | --- | --- | |  | Приложение 6 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства | |  | Форма |   **Структура технико-экономического обоснования проекта государственно-частного партнерства**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование | Рекомендации по заполнению | | | 1. Паспорт проекта | | | Наименование проекта | указывается полное наименование проекта | | | Государственный партнер | указывается полное наименование государственного партнера | | | Организатор конкурса | указывается полное наименование организатора конкурса | | | Краткое описание проекта | указывается суть проекта, в том числе масштаб проекта, мощность проекта, основные выгодополучатели от реализации проекта по схеме государственно-частного партнерства | | | Сфера (отрасль) реализации проекта | указывается сфера (отрасль) экономики | | | Место реализации | указывается место реализации проекта (адрес либо требования, либо описание местоположения) | | | Сроки и этапы реализации | указываются сроки и этапы реализации проекта | | | Стоимость проекта | указывается:  1) планируемая общая стоимость проекта в национальной валюте и иностранной валюте (при необходимости), принятой для расчетов в рамках информационного листа проекта государственно-частного партнерства, в том числе: инвестиционные издержки; эксплуатационные издержки; прочие издержки;  2) предполагаемые источники финансирования проекта государственно-частного партнерства;  3) предполагаемые виды и размеры государственной поддержки. | | | Цели и задачи проекта | указываются цели и задачи проекта | | | Предполагаемый способ определения частного партнера | указывается способ определения частного партнера согласно статье 31 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» | | | Контактные данные | указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и адрес (адреса) электронной почты представителя разработчика | | | 2. Введение | | Обоснование необходимости реализации проекта | указываются:  1) соответствие документам Системы государственного планирования;  2) проблема в отрасли (регионе), которую планируется решить посредством реализации проекта государственно-частного партнерства;  3) информация о наличии заинтересованности реализации проекта государственно-частного партнерства со стороны потенциальных частных партнеров. | | | Опыт реализации аналогичных проектов | указывается международный и/или казахстанский положительный опыт реализации аналогичных проектов государственно-частного партнерства в данной отрасли (сфере) экономики | | | Информация об объекте государственно-частного партнерства и ином имуществе, не входящем в состав объекта государственно-частного партнерства | указывается:  1) правовой статус объекта государственно-частного партнерства и иного имущества, не входящего в состав объекта государственно-частного партнерства (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения), но используемого в проекте государственно-частного партнерства;  2) объем имущественных прав каждого из участников проекта в ходе реализации проекта и по окончании его реализации.  При реконструкции, модернизации, капитальном ремонте или развитии объекта государственно-частного партнерства прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и другие сведения, связанные с данным объектом).  В случае затрагивания вопросов планируемого проекта государственно-частного партнерства археологических и иных особо охраняемых государством объектов, приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них проекта государственно-частного партнерства. | | | Принадлежность проекта государственно-частного партнерства к сферам естественных монополий | указывается информация о передаваемом в государственно-частного партнерства имущественном комплексе субъекта естественных монополий, включая информацию о переоценке основных средств, реализованных инвестиционных программах за последние три календарных года, технической экспертизы деятельности субъекта естественных монополий, освидетельствовании технического состояния объектов и другие сведения | | | 3. Институциональный раздел | указывается:  1) информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта государственно-частного партнерства, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде;  2) предполагаемые виды деятельности в рамках проекта государственно-частного партнерства, а также информация о видах деятельности, которые не планируются к передаче в государственно-частного партнерства;  3) сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации проекта государственно-частного партнерства по институциональным решениям. | | | 4. Маркетинговый раздел | указываются:  1) описание проблемы отрасли (сферы) экономики (региона);  2) анализ и обоснование количественных параметров спроса, его тенденций или оценку необходимости в продукции (товаров/услуг), планируемой к производству в рамках проекта государственно-частного партнерства;  3) анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая производится с учетом текущей ситуации в отрасли (регионе) и в результате реализации проекта государственно-частного партнерства по категориям потребителей;  4) анализ рынков сырья, материалов, оборудования, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе сравнительный анализ по производителям и поставщикам, ценам, качеству и условиям поставки продукции;  5) анализ обеспеченности проекта специалистами соответствующей квалификации как в инвестиционный, так и в постинвестиционный период, а также, в случае необходимости, обоснование привлечения иностранных специалистов;  6) SWOT – анализ (Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы) – определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства). Обязательно указываются используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований | | | 5. Финансовый раздел | указываются:  1) объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта государственно-частного партнерства, в том числе: предполагаемая стоимость строительства объекта государственно-частного партнерства, подтвержденная расчетами;  2) расчет эксплуатационных издержек (производственных издержек, текущих расходов на содержание);  3) определение приемлемых параметров привлечения заемных средств для финансирования проекта;  4) предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы) с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе;  5) информация о действующем субъекте естественных монополий за последние три года, в случае, если планируется модернизация, реконструкция или капитальный ремонт действующих объектов, включающая в себя:  информацию о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);  информацию о действующих тарифах и тарифных смет, разрезе видов услуг (товаров, работ);  информацию об оказываемых видах и объемах, не регулируемых услуг (товаров, работ) в случае наличия таковых; финансовую отчетность;  информацию о применяемых методах амортизации учитываемой в тарифе;  информацию о фактических условиях и размерах финансирования ранее реализованной инвестиционной программы (проекта);  информацию о сопоставлении фактических показателей исполнения ранее реализованных инвестиционных программ с показателями, утвержденными в инвестиционных программах;  разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденных инвестиционных программах, при наличии таковых;  комплексные мероприятия по снижению уровня дебиторской задолженности потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта, и выплат кредиторской задолженности, случае наличия таковых; план мероприятий по снижению нормативных и (или) ликвидация сверхнормативных потерь в случае их наличия.  6) результаты анализа необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе предполагаемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления;  7) расчет потока денежных средств и отчет о прибылях и убытках;  8) определение эффективного срока проекта государственно-частного партнерства;  9) анализ проекта с помощью методов дисконтирования, в том числе расчет чистой приведенной стоимости (Net Present Value – NPV), внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return, IRR), отношения дисконтируемых выгод и затрат, дисконтированного срока окупаемости;  10) анализ чувствительности проекта и расчет границ безубыточности;  11) расчет показателей чистых бюджетных выгод, бюджетного чистого приведенного дохода (NPV государственного бюджета), бюджетной внутренней нормы доходности (IRR государственного бюджета);  12) сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации проекта с приведением расчетов.  Расчет альтернативных вариантов реализации проекта производится в соответствии с Методикой отбора государственного инвестиционного проекта Правил планирования, рассмотрения, отбора, реализации, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом по бюджетной политике.  Финансово-экономические модели (далее – ФЭМ) реализации проекта государственно-частного партнерства составляется с указанием формул и принятых допущений.  Предварительные расчеты производятся в формате Microsoft Office Excel с раскрывающими формулами, и представляются на бумажном и электронном носителе. | | | 6. Социально-экономический раздел | указывается оценка социально-экономической эффективности в соответствии с Методикой оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 10 к настоящему приказу | | | 7. Технико-технологический раздел | раздел содержит:  1) планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации проекта государственно-частного партнерства;  2) описание и сравнительный анализ альтернативных технико-технологических решений с обоснованием выбранного оптимального варианта реализации проекта;  3) обоснование месторасположения реализации проекта относительно источников и месторасположения потенциальных поставщиков сырья, материалов, оборудования потребителей продукции (товара/услуги) и близости к транспортным магистралям с учетом географических особенностей региона;  4) расчетное обоснование мощности проекта с учетом принятых технико-технологических решений;  5) оценку влияния проекта на инфраструктуру региона, где предполагается реализация проекта;  6) обоснование выбранного проектного оборудования, в том числе технологическая совместимость с уже используемым оборудованием (если такое предполагается в рамках реализации проекта), оптимальное соотношение «цена-качество», альтернативные варианты по выбору оборудования, применение инновационного оборудования, использование ноу-хау, использование проектом стандартов качества, нормативные документы, устанавливающие технические и технологические требования к проекту;  7) нормы охраны труда и техники безопасности;  8) обеспеченность реализации проекта инженерными сооружениями, с учетом имеющихся в наличии транспортных подъездов и средств, энерго-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также обеспеченность складскими помещениями;  9) график реализации проекта, который отражает период создания объекта и его эксплуатации по годам реализации и по технологическим этапам, с графическим отображением последовательности и продолжительности мероприятий по проекту во времени (план-график);  10) оценка воздействия на окружающую среду. | | | 8. Распределение рисков | указывается анализ распределения и оценки рисков проекта государственно-частного партнерства в соответствии с Методикой распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 7 к настоящему приказу | | | 9. Выводы по проекту | указываются:  1) основные достоинства и недостатки по проекту;  2) оптимальный вариант реализации проекта;  3) критические риски по проекту и меры по их снижению. | | | 10. Приложения | содержит приложения, которые включают документы, графики, диаграммы, рисунки, карты местности, подтверждающие и раскрывающие информацию, приведенную в информационном листе проекта государственно-частного партнерства, а также ФЭМ по каждому из рассматриваемых в информационном листе проекта государственно-частного партнерства вариантов реализации проекта (по источникам финансирования проекта), которые предоставляются также в электронном варианте в формате Excel со всеми раскрывающимися формулами. | | | |  |  | | --- | --- | |  | Приложение 6 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства | |  | Форма |   **Структура технико-экономического обоснования проекта государственно-частного партнерства**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование | Рекомендации по заполнению | | | 1. Паспорт проекта | | | Наименование проекта | указывается полное наименование проекта | | | Государственный партнер | указывается полное наименование государственного партнера | | | Организатор конкурса | указывается полное наименование организатора конкурса | | | Краткое описание проекта | указывается суть проекта, в том числе масштаб проекта, мощность проекта, основные выгодополучатели от реализации проекта по схеме государственно-частного партнерства | | | Сфера (отрасль) реализации проекта | указывается сфера (отрасль) экономики | | | Место реализации | указывается место реализации проекта (адрес либо требования, либо описание местоположения) | | | Сроки и этапы реализации | указываются сроки и этапы реализации проекта | | | Стоимость проекта | указывается:  1) планируемая общая стоимость проекта в национальной валюте и иностранной валюте (при необходимости), принятой для расчетов в рамках информационного листа проекта государственно-частного партнерства, в том числе: инвестиционные издержки; эксплуатационные издержки; прочие издержки;  2) предполагаемые источники финансирования проекта государственно-частного партнерства;  3) предполагаемые виды и размеры государственной поддержки. | | | Цели и задачи проекта | указываются цели и задачи проекта | | | Предполагаемый способ определения частного партнера | указывается способ определения частного партнера согласно статье 31 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» | | | Контактные данные | указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и адрес (адреса) электронной почты представителя разработчика | | | 2. Введение | | Обоснование необходимости реализации проекта | указываются:  1) соответствие документам Системы государственного планирования;  2) проблема в отрасли (регионе), которую планируется решить посредством реализации проекта государственно-частного партнерства;  3) информация о наличии заинтересованности реализации проекта государственно-частного партнерства со стороны потенциальных частных партнеров. | | | Опыт реализации аналогичных проектов | указывается международный и/или казахстанский положительный опыт реализации аналогичных проектов государственно-частного партнерства в данной отрасли (сфере) экономики | | | Информация об объекте государственно-частного партнерства и ином имуществе, не входящем в состав объекта государственно-частного партнерства | указывается:  1) правовой статус объекта государственно-частного партнерства и иного имущества, не входящего в состав объекта государственно-частного партнерства (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения), но используемого в проекте государственно-частного партнерства;  2) объем имущественных прав каждого из участников проекта в ходе реализации проекта и по окончании его реализации.  При реконструкции, модернизации, капитальном ремонте или развитии объекта государственно-частного партнерства прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и другие сведения, связанные с данным объектом).  В случае затрагивания вопросов планируемого проекта государственно-частного партнерства археологических и иных особо охраняемых государством объектов, приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них проекта государственно-частного партнерства. | | | Принадлежность проекта государственно-частного партнерства к сферам естественных монополий | указывается информация о передаваемом в государственно-частного партнерства имущественном комплексе субъекта естественных монополий, включая информацию о переоценке основных средств, реализованных инвестиционных программах за последние три календарных года, технической экспертизы деятельности субъекта естественных монополий, освидетельствовании технического состояния объектов и другие сведения | | | 3. Институциональный раздел | указывается:  1) информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта государственно-частного партнерства, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде;  2) предполагаемые виды деятельности в рамках проекта государственно-частного партнерства, а также информация о видах деятельности, которые не планируются к передаче в государственно-частного партнерства;  3) сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации проекта государственно-частного партнерства по институциональным решениям. | | | 4. Маркетинговый раздел | указываются:  1) описание проблемы отрасли (сферы) экономики (региона);  2) анализ и обоснование количественных параметров спроса, его тенденций или оценку необходимости в продукции (товаров/услуг), планируемой к производству в рамках проекта государственно-частного партнерства;  3) анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая производится с учетом текущей ситуации в отрасли (регионе) и в результате реализации проекта государственно-частного партнерства по категориям потребителей;  4) анализ рынков сырья, материалов, оборудования, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе сравнительный анализ по производителям и поставщикам, ценам, качеству и условиям поставки продукции;  5) анализ обеспеченности проекта специалистами соответствующей квалификации как в инвестиционный, так и в постинвестиционный период, а также, в случае необходимости, обоснование привлечения иностранных специалистов;  6) SWOT – анализ (Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы) – определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства). Обязательно указываются используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований | | | 5. Финансовый раздел | указываются:  1) объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта государственно-частного партнерства, в том числе: предполагаемая стоимость строительства **(создания)** объекта государственно-частного партнерства, подтвержденная расчетами;  2) расчет эксплуатационных издержек (производственных издержек, текущих расходов на содержание);  3) определение приемлемых параметров привлечения заемных средств для финансирования проекта;  4) предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы) с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе;  5) информация о действующем субъекте естественных монополий за последние три года, в случае, если планируется модернизация, реконструкция или капитальный ремонт действующих объектов, включающая в себя:  информацию о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);  информацию о действующих тарифах и тарифных смет, разрезе видов услуг (товаров, работ);  информацию об оказываемых видах и объемах, не регулируемых услуг (товаров, работ) в случае наличия таковых; финансовую отчетность;  информацию о применяемых методах амортизации учитываемой в тарифе;  информацию о фактических условиях и размерах финансирования ранее реализованной инвестиционной программы (проекта);  информацию о сопоставлении фактических показателей исполнения ранее реализованных инвестиционных программ с показателями, утвержденными в инвестиционных программах;  разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденных инвестиционных программах, при наличии таковых;  комплексные мероприятия по снижению уровня дебиторской задолженности потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта, и выплат кредиторской задолженности, случае наличия таковых; план мероприятий по снижению нормативных и (или) ликвидация сверхнормативных потерь в случае их наличия.  6) результаты анализа необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе предполагаемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления;  7) расчет потока денежных средств и отчет о прибылях и убытках;  8) определение эффективного срока проекта государственно-частного партнерства;  9) анализ проекта с помощью методов дисконтирования, в том числе расчет чистой приведенной стоимости (Net Present Value – NPV), внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return, IRR), отношения дисконтируемых выгод и затрат, дисконтированного срока окупаемости;  10) анализ чувствительности проекта и расчет границ безубыточности;  11) расчет показателей чистых бюджетных выгод, бюджетного чистого приведенного дохода (NPV государственного бюджета), бюджетной внутренней нормы доходности (IRR государственного бюджета);  12) сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации проекта с приведением расчетов.  Расчет альтернативных вариантов реализации проекта производится в соответствии с Методикой отбора государственного инвестиционного проекта Правил планирования, рассмотрения, отбора, реализации, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом по бюджетной политике.  Финансово-экономические модели (далее – ФЭМ) реализации проекта государственно-частного партнерства составляется с указанием формул и принятых допущений.  Предварительные расчеты производятся в формате Microsoft Office Excel с раскрывающими формулами, и представляются на бумажном и электронном носителе. | | | 6. Социально-экономический раздел | указывается оценка социально-экономической эффективности в соответствии с Методикой оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 10 к настоящему приказу | | | 7. Технико-технологический раздел | **с учетом особенностей проекта государственно-частного партнерства** раздел содержит:  1) планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации проекта государственно-частного партнерства;  2) описание и сравнительный анализ альтернативных технико-технологических решений с обоснованием выбранного оптимального варианта реализации проекта;  3) обоснование месторасположения реализации проекта относительно источников и месторасположения потенциальных поставщиков сырья, материалов, оборудования потребителей продукции (товара/услуги) и близости к транспортным магистралям с учетом географических особенностей региона;  4) расчетное обоснование мощности проекта с учетом принятых технико-технологических решений;  5) оценку влияния проекта на инфраструктуру региона, где предполагается реализация проекта;  6) обоснование выбранного проектного оборудования, в том числе технологическая совместимость с уже используемым оборудованием (если такое предполагается в рамках реализации проекта), оптимальное соотношение «цена-качество», альтернативные варианты по выбору оборудования, применение инновационного оборудования, использование ноу-хау, использование проектом стандартов качества, нормативные документы, устанавливающие технические и технологические требования к проекту;  7) нормы охраны труда и техники безопасности;  8) обеспеченность реализации проекта инженерными сооружениями, с учетом имеющихся в наличии транспортных подъездов и средств, энерго-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также обеспеченность складскими помещениями;  9) график реализации проекта, который отражает период создания объекта и его эксплуатации по годам реализации и по технологическим этапам, с графическим отображением последовательности и продолжительности мероприятий по проекту во времени (план-график);  10) оценка воздействия на окружающую среду. | | | 8. Распределение рисков | указывается анализ распределения и оценки рисков проекта государственно-частного партнерства в соответствии с Методикой распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 7 к настоящему приказу | | | 9. Выводы по проекту | указываются:  1) основные достоинства и недостатки по проекту;  2) оптимальный вариант реализации проекта;  3) критические риски по проекту и меры по их снижению. | | | 10. Приложения | содержит приложения, которые включают документы, графики, диаграммы, рисунки, карты местности, подтверждающие и раскрывающие информацию, приведенную в информационном листе проекта государственно-частного партнерства, а также ФЭМ по каждому из рассматриваемых в информационном листе проекта государственно-частного партнерства вариантов реализации проекта (по источникам финансирования проекта), которые предоставляются также в электронном варианте в формате Excel со всеми раскрывающимися формулами. | | | По пункту 5  В соответствии с подпунктом 13) статьи 1 Закона о ГЧП, объекты ГЧП - это здания, сооружения и (или) оборудование, имущественные комплексы, результаты интеллектуальной творческой деятельности, которые создаются (в том числе строятся и в случае необходимости проектируются) и (или) реконструируются, и (или) модернизируются, а также эксплуатируются в рамках реализации проекта ГЧП.  В целях правовой определенности предлагается уточнить действующую редакцию нормы.  По пункту 7  Содержание технико-технологического раздела подлежит уточнению «с учетом особенностей проекта государственно-частного партнерства», поскольку его структура обусловлена спецификой объекта государственно-частного проекта. |
| 8. | приложение 13 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | Приложение 13 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства  Форма | |  |  |  |   **ПРОТОКОЛ** **об итогах конкурса по определению частного партнера по проекту** **государственно-частного партнерства** **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №\_\_**        № (номер конкурса) дата и время  Организатор конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Состав конкурсной комиссии:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | ФИО | Должность в организации | Роль в комиссии | |  |  |  |  |         № лота (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование лота (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте) (по хронологии): (количество заявок)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН) / идентификационный номер | Дата и время представления заявки (по хронологии) | |  |  |  |  |         Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе (данная информация размещается при наличии протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) (количество заявок):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН) / идентификационный номер | Дата и время представления заявки (по хронологии) | |  |  |  |  |         Результаты голосования членов конкурсной комиссии:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера, БИН (ИИН)/ идентификационный номер | | | | |  | ФИО члена комиссии\*\* | Решение члена комиссии | Подробное описание причин несоответствия квалификационным требованиям и/или требованиям конкурсной документации | Обоснование причин отклонения |         Итоговый реестр отклоненных заявок на участие в конкурсе (количество заявок):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ идентификационный номер | Причина отклонения | |  |  |  |  |         Итоговый реестр допущенных заявок на участие в конкурсе (количество заявок):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ идентификационный номер | Примечание | |  |  |  |  |         Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пункту \_\_ настоящих Правил, ко всем конкурсным заявкам на участие в конкурсе по определению частного партнера, представленным на участие в данном конкурсе:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п (начиная с лучшего предложения) | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ИНН/НП | Критерии | | | |  |  |  | Объем выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства | Срок выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства | Объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта государственно-частного партнерства | | |  |  |  |  |  |  | |         Продолжение таблицы   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Критерии | | | | | | | | | Сроки строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта государственно-частного партнерства (месяцы, лет) | Стоимость строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта государственно-частного партнерства | Технико-экономические показатели объекта договора государственно-частного партнерства | Предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной договором государственно-частного партнерства | Риски, принимаемые на себя частным партнером | Информация по доле **местного содержания** | Опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту, указанному в Конкурсной документации) | Степень участия в подготовке проекта государственно-частного партнерства | |  |  |  |  |  |  |  |  |         Перечень отклоненных потенциальных частных партнеров, в результате переговоров об условиях заключения договора о государственно-частном партнерстве:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ идентификационный номер | Причина отклонения | |  |  |  |  |         Решение конкурсной комиссии:        1. Определить победителем: (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).        2. Государственному партнеру (наименование) заключить договор о государственно-частном партнерстве с (БИН/ИИН, наименование потенциального частного партнера победителя).        Либо:        Признать конкурс (наименование проекта) несостоявшимся в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*:        Решение конкурсной комиссии:        1. Определить победителем по лоту №\_\_\_: (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).        2. Государственному партнеру (наименование) заключить договор о государственно-частном партнерстве с (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).        Либо:        Признать конкурс (наименование проекта) по лоту №\_\_\_ несостоявшимся в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*:        Примечание:        \*Одно из следующих значений: «отсутствие представленных заявок», «представление менее двух заявок», «к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик», «к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик».        Примечание: Расшифровка аббревиатур:  БИН – бизнес-идентификационный номер;  ИИН – индивидуальный идентификационный номер;  ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии). | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | Приложение 13 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства  Форма | |  |  |  |   **ПРОТОКОЛ** **об итогах конкурса по определению частного партнера по проекту** **государственно-частного партнерства** **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №\_\_**        № (номер конкурса) дата и время  Организатор конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Состав конкурсной комиссии:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | ФИО | Должность в организации | Роль в комиссии | |  |  |  |  |         № лота (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование лота (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте) (по хронологии): (количество заявок)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН) / идентификационный номер | Дата и время представления заявки (по хронологии) | |  |  |  |  |         Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе (данная информация размещается при наличии протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) (количество заявок):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН) / идентификационный номер | Дата и время представления заявки (по хронологии) | |  |  |  |  |         Результаты голосования членов конкурсной комиссии:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера, БИН (ИИН)/ идентификационный номер | | | | |  | ФИО члена комиссии\*\* | Решение члена комиссии | Подробное описание причин несоответствия квалификационным требованиям и/или требованиям конкурсной документации | Обоснование причин отклонения |         Итоговый реестр отклоненных заявок на участие в конкурсе (количество заявок):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ идентификационный номер | Причина отклонения | |  |  |  |  |         Итоговый реестр допущенных заявок на участие в конкурсе (количество заявок):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ идентификационный номер | Примечание | |  |  |  |  |         Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пункту \_\_ настоящих Правил, ко всем конкурсным заявкам на участие в конкурсе по определению частного партнера, представленным на участие в данном конкурсе:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п (начиная с лучшего предложения) | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ИНН/НП | Критерии | | | |  |  |  | Объем выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства | Срок выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства | Объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта государственно-частного партнерства | |  |  |  |  |  |  |         Продолжение таблицы   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Критерии | | | | | | | | | Сроки строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта государственно-частного партнерства (месяцы, лет) | Стоимость строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта государственно-частного партнерства | Технико-экономические показатели объекта договора государственно-частного партнерства | Предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной договором государственно-частного партнерства | Риски, принимаемые на себя частным партнером | Информация по доле **внутристрановой ценности** | Опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту, указанному в Конкурсной документации) | Степень участия в подготовке проекта государственно-частного партнерства | |  |  |  |  |  |  |  |  |         Перечень отклоненных потенциальных частных партнеров, в результате переговоров об условиях заключения договора о государственно-частном партнерстве:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ идентификационный номер | Причина отклонения | |  |  |  |  |         Решение конкурсной комиссии:        1. Определить победителем: (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).        2. Государственному партнеру (наименование) заключить договор о государственно-частном партнерстве с (БИН/ИИН, наименование потенциального частного партнера победителя).        Либо:        Признать конкурс (наименование проекта) несостоявшимся в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*:        Решение конкурсной комиссии:        1. Определить победителем по лоту №\_\_\_: (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).        2. Государственному партнеру (наименование) заключить договор о государственно-частном партнерстве с (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).        Либо:        Признать конкурс (наименование проекта) по лоту №\_\_\_ несостоявшимся в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*:        Примечание:        \*Одно из следующих значений: «отсутствие представленных заявок», «представление менее двух заявок», «к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик», «к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик».        Примечание: Расшифровка аббревиатур:  БИН – бизнес-идентификационный номер;  ИИН – индивидуальный идентификационный номер;  ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии). | Приведение в соответствие с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 «Об утверждении Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг». |
| **приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 713**  «**Об утверждении Правил приема объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность»** | | | | |
| **Правила приема объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность** | | | | |
| 9. | пункт 9 | 9. Частный партнер в течение тридцати рабочих дней с момента наступления срока передачи объекта ГЧП в государственную собственность в соответствии с условиями договора ГЧП, обращается в уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли – в отношении объектов ГЧП, относящихся к республиканской собственности или местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) – в отношении объектов ГЧП, относящихся к коммунальной собственности, с заявлением о передаче объекта в государственную собственность.  Если иное не установлено договором ГЧП моментом наступления срока передачи объекта ГЧП в государственную собственность является дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».  Частный партнер вместе с заявлением представляет документы, согласно Перечню документов, представляемых частным партнером при приеме объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность согласно приложению к настоящим Правилам в уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли или местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) для передачи объектов ГЧП в государственную собственность.  Частный партнер обеспечивает передачу объекта ГЧП государственному партнеру в надлежащем техническом состоянии. | 9. Частный партнер в течение тридцати рабочих дней с момента наступления срока передачи объекта ГЧП в государственную собственность в соответствии с условиями договора ГЧП, обращается в уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли – в отношении объектов ГЧП, относящихся к республиканской собственности или местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) – в отношении объектов ГЧП, относящихся к коммунальной собственности, с заявлением о передаче объекта в государственную собственность.  Если иное не установлено договором ГЧП моментом наступления срока передачи объекта ГЧП в государственную собственность является дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».  Частный партнер вместе с заявлением представляет документы, согласно Перечню документов, представляемых частным партнером при приеме объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность согласно приложению к настоящим Правилам в уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли или местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) для передачи объектов ГЧП в государственную собственность.  Частный партнер обеспечивает передачу объекта ГЧП государственному партнеру в надлежащем техническом состоянии, **соответствующем требованиям договора ГЧП.** | В целях исключения неопределенности диспозиции нормы Правил и недопущения признаков бюрократии с учетом письма Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 5 августа 2025 года № К4668,1. |
| 10. | приложение  к Правилам приема объектов  государственно-частного партнерства  в государственную собственность | |  |  | | --- | --- | |  | Приложение к Правилам приема объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность |     **Перечень документов, представляемых частным партнером при приеме объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность**   |  |  | | --- | --- | | № п/п | Наименование документа | | 1. | Договор ГЧП | | 2. | Акт приемки объекта в эксплуатацию | | **3.** | **Копии учредительных документов частного партнера, документов, подтверждающих государственную регистрацию частного партнера в органах юстиции, налоговых и статистических органах** | | 4. | Документ, подтверждающий балансовую стоимость объекта ГЧП, подлежащего приему в государственную собственность, подписанный первым руководителем и главным бухгалтером частного партнера | | 5. | Отчет о техническом состоянии объекта ГЧП | | |  |  | | --- | --- | |  | Приложение к Правилам приема объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность |   **Перечень документов, представляемых частным партнером при приеме объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность**   |  |  | | --- | --- | | № п/п | Наименование документа | | 1. | Договор ГЧП | | 2. | Акт приемки объекта в эксплуатацию | | 3. | Документ, подтверждающий балансовую стоимость объекта ГЧП, подлежащего приему в государственную собственность, подписанный первым руководителем и главным бухгалтером частного партнера | | 4. | Отчет о техническом состоянии объекта ГЧП | | Обоснование приведено в позиции 9 сравнительной таблицы. |