Приложение 3 к приказу Приложение 18 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства Форма

Информация по мониторингу реализации проекта
государственно-частного партнерства:
____________________________________________
(наименование проекта)
по итогам 20____года (по срокам и содержанию)

| № | Наименование |  |  | план | факт | причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата предоставления земельного участка |  |  |  |  |  |
| 2. | Дата обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями |  |  |  |  |  |
| 3. | Даты выдачи разрешения на строительство и иных разрешений |  |  |  |  |  |
| 4. | Дата финансового закрытия: обеспечение проекта финансовыми ресурсами |  |  |  |  |  |
| 5. | Стоимость объекта государственно-частного партнерства (стоимость строительства/ реконструкции/капитального ремонта /модернизации объекта государственно-частного партнерства, стоимость услуг (по сервисным контрактам) |  |  |  |  |  |
| 6. | Дата начала инвестиционного периода |  |  |  |  |  |
| 7. | Дата завершения инвестиционного периода |  |  |  |  |  |
| 8. | Дата начала эксплуатационного периода |  |  |  |  |  |
| 9. | Дата завершения эксплуатационного периода |  |  |  |  |  |
| 10. | Дата ввода объекта в эксплуатацию (Для имущественных комплексов указывается для каждого объекта по-отдельности) |  |  |  |  |  |
| 11. | Дата приема объекта в государственную собственность |  |  |  |  |  |
| 12. | Дата передачи прав (пользования, владения) частному партнеру |  |  |  |  |  |
| 13. | Штатная численность персонала частного партнера, работающего в эксплуатационный период на Объекте государственно-частного партнерства, единиц |  |  |  |  |  |
| 14. | Штатная численность персонала государственного партнера, работающего в эксплуатационный период на Объекте государственно-частного партнерства, единиц |  |  |  |  |  |
| 15. | Мощность объекта В случае имущественных комплексов указывается для каждого объекта по-отдельности. |  | наименование объекта |  |  |  |
|  |  |  | ед. измерения |  |  |  |
|  |  |  | количественное выражение |  |  |  |
| 16. | Исполнение обязательств государственным партнером по Договору, в том числе раздел Договора «Права и обязанности государственного партнера». В случае участия нескольких государственных партнеров указывается для каждого по-отдельности. |  | в инвестиционный период: | 1) 2) … n) | 1) 2) … n) |  |
|  |  |  | в постинвестиционный/эксплуатационный период: |  |  |  |
| 17. | Исполнение обязательств частным партнером по Договору: в том числе раздел Договора «Права и обязанности частного партнера». В случае участия оператора, иной эксплуатирующей организации, другие помимо частного партнера в эксплуатационный период указывается для каждого по-отдельности |  | в инвестиционный период: | 1) 2) … n) | 1) 2) … n) |  |
|  |  |  | в постинвестиционный/эксплуатационный период: | 1) 2) … n) | 1) 2) … n) |  |
| 18. | Показатели качества деятельности частного партнера согласно Договору, в том числе индикаторы качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности. Прилагается соответствующий (-ие) отчет (-ы) согласно условиям договора. |  |  |  |  |  |
| 19. | Показатели прямого результата |  |  | Заполняются в соответствии с договором государственно-частного партнерства/конкурсной документацией/бизнес-планом по проекту/концепцией | Указываются количественные показатели по каждому пункту |  |
| 20. | Показатели конечного результата |  |  | Заполняются в соответствии с договором государственно-частного партнерства/конкурсной документацией/бизнес-планом по проекту/концепцией | Указываются количественные показатели по каждому пункту |  |
| 21. | Достижение/соблюдение целей проекта |  |  | Заполняются в соответствии с договором государственно-частного партнерства/конкурсной документацией/бизнес-планом по проекту/концепцией | Указываются количественные показатели по каждому пункту |  |
| Иные сведения по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Проблемные вопросы реализации проекта, в том числе судебные процессы, риски | Описание причин, принятых решений, предоставляется подтверждающая документация, в том числе справочная |  |  |  |  |
| 23. | По расторгнутым договорам государственно-частного партнерства в течение отчетного периода | Развернутое описание оснований, причин расторжения, принятых решений государственным партнером касаемо дальнейшего механизма реализации проекта с целью обеспечения непрерывности оказания социальных услуг. Предоставляется подтверждающая документация, в том числе справочная |  |  |  |  |
| 24. | По завершенным проектам и проектам находящимся на стадии завершения (последний год эксплуатации) в течение отчетного периода | Указываются: - детальное описание достижения/исполнения, поставленных целей, задач, результатов. В случае не достижения/не исполнения, указываются причины. - выбранный механизм дальнейшей реализации проекта с целью обеспечения непрерывности оказания социальных услуг (государственно-частного партнерства, государственный закуп, предоставление услуг государством, иное) |  |  |  |  |
| 25. | Иные отчеты, предусмотренные договором государственно-частного партнерства | Требуется перечисление наименований и приложение к отчету по мониторингу |  |  |  |  |

Дата заполнения: _______________________

ФИО, должность ответственного специалиста отраслевого государственного органа, заполнившего отчет по мониторингу: __________________________ (подпись, печать)______________

контактный номер телефона: _______________________

ФИО, должность руководителя отраслевого государственного органа, заполнившего отчет по мониторингу: _______________________ (подпись, печать)

Согласование с частным партнером, реализующего проект государственно-частного партнерства:

Дата согласования: _______________________

ФИО, должность ответственного лица/представителя частного партнера:

_________________________________________________ (подпись, печать)

контактный номер телефона частного партнера _______________________

Примечание:

*К каждому заполненному пункту фактического значения прилагается подтверждающая документация к отчету по мониторингу.

Информация по мониторингу реализации проекта государственно-частного партнерства: _____________ (наименование проекта) по итогам 20____года (по финансовым показателям)

| № | Наименование |  | год | год | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поручительства государства по инфраструктурным облигациям, тысяч теңге | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 2. | Государственные гарантии по займам, привлекаемые для финансирования проектов государственно-частного партнерства, тысяч теңге | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 3. | Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству, тысяч теңге | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 4. | Натурные гранты, тысяч теңге | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| Государственные обязательства в рамках бюджетной программы «Финансирование проектов государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |
| 5. | Софинансирование проектов государственно-частного партнерства, тысяч теңге | принято |  |  |  |
|  |  | исполнено |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 6. | Гарантия потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, тысяч теңге | принято |  |  |  |
|  |  | исполнено |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 7. | Компенсация инвестиционных затрат, тысяч теңге | принято |  |  |  |
|  |  | исполнено |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 8. | Компенсация операционных затрат, тысяч теңге | принято |  |  |  |
|  |  | исполнено |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 9. | Вознаграждения за управление, тысяч теңге | принято |  |  |  |
|  |  | исполнено |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 10. | Плата за доступность, тысяч теңге | принято |  |  |  |
|  |  | исполнено |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 11. | Арендная плата, тысяч теңге | принято |  |  |  |
|  |  | исполнено |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| Иные источники возмещения затрат и получения доходов |  |  |  |  |  |
| 12. | Государственный заказ/Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и другие выплаты из бюджета, тысяч теңге | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 13. | Субсидии, тысяч теңге | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 14. | Доходы от реализации товаров, работ и услуг (частного партнера), тысяч теңге | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 15. | Доходы от реализации товаров, работ и услуг (государственного партнера), тысяч теңге | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
| Источники финансирования проектов государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |
| 16. | Собственные средства частного партнера, тысяч теңге | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 17. | Заемные средства частного партнера, тысяч теңге | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| Объем частных инвестиций, вложенных в проект государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |
| 18. | инвестиционные затраты, капитальные расходы частного партнера, тысяч теңге | план (согласно договору государственно-частного партнерства, финансово-экономическая модель) |  |  |  |
|  |  | факт ( с предоставлением подтверждающей документации (проектно-сметная документация, акты выполненных работ, иное) |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| Расходы частного партнера эксплуатационный/постинвестиционный период в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |
| 19. | Операционные расходы, тысяч теңге | план (согласно договору государственно-частного партнерства, финансово-экономическая модель) |  |  |  |
|  |  | факт (с предоставлением подтверждающей документации (проектно-сметная документация, акты выполненных работ, иное) |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| 20. | Налоговые отчисления частного партнера по проекту за отчетный период | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |
| 21. | Отчисления во внебюджетные фонды | план |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |
|  |  | причина отклонения |  |  |  |

Дата заполнения: _______________________

ФИО, должность ответственного специалиста отраслевого гос.органа, заполнившего отчет по мониторингу: __________________________ (подпись, печать)

контактный номер телефона: _______________________

ФИО, должность руководителя отраслевого гос.органа, заполнившего отчет по мониторингу: _______________________________________________________

(подпись, печать)

Согласование с частным партнером, реализующим проект государственно-частного партнерства:

______________________________________________________________________

Дата согласования: _______________________

ФИО, должность ответственного лица/представителя частного партнера:

_______________________ __________________________ (подпись, печать)

контактный номер телефона частного партнера _______________________

Примечание:

*К каждому заполненному пункту фактического значения прилагается подтверждающая документация к отчету по мониторингу.