«Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелін қалыптастыру, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялық жобалардың бекітілген (нақтыланған) параметрлерін түзету, іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2025 жылғы 28 маусымдағы № 59 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасарының – Ұлттық экономика министрінің бұйрығына салыстырмалы кесте

| № | Құрылымдық элемент | Қолданыстағы редакция | Ұсынылатын редакция | Негіздеме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелін қалыптастыру, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялық жобалардың бекітілген (нақтыланған) параметрлерін түзету, іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2025 жылғы 28 маусымдағы № 59 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің бұйрығы |  |  |  |  |
| Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелін қалыптастыру, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялық жобалардың бекітілген (нақтыланған) параметрлерін түзету, іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидалары |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 34-9-баптың 2-тармағы | 34-9. Мемлекеттік міндеттемелерді қабылдай отырып, «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасының ерекше белгілеріне: ... 2) «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдаудың ең ұзақ мерзімі «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасының ерекшеліктеріне байланысты 3 жылдан 15 жылға дейін; | 34-9. Мемлекеттік міндеттемелерді қабылдай отырып, «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасының ерекше белгілеріне: ... 2) «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдаудың ең ұзақ мерзімі «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасының ерекшеліктеріне байланысты 3 жылдан 20 (жиырма) жылға дейін; | Ұзақ мерзімді қаржыландырудың қолжетімділігін және бюджеттік міндеттемелерді біркелкі бөлуді қамтамасыз ете отырып, капиталды көп қажет ететін инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында. |
| 2 | 34-14-бабы | 34-14-бап. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау өнім берушіні айқындау жөніндегі конкурс рәсімдерін жариялауға дейін Республикалық бюджеттік комиссияның немесе жергілікті атқарушы органның бюджеттік комиссиясының мақұлдауына жатады. | 34-14-бап. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдаудың орындылығын өнім берушіні іріктеу жөніндегі конкурстық рәсімдер жарияланғанға дейін тиісті бюджет комиссиясы мақұлдауға тиіс. Бұл ретте бастапқы және соңғы кезеңдерді (айды, жылды) қоса алғанда, мемлекеттік міндеттемелерді орындаудың жоспарланатын мерзімін міндеттемелерді орындау мүмкіндігі үшін тапсырыс беруші белгілейді. Жобаны ББӘ тиісті бюджеттік комиссияның қарауына жіберген кезде конкурс жарияланған кезде бірдей мемлекеттік міндеттемелерді төлеу бойынша жылдық сомалардың ең жоғары шектері белгіленеді. Тиісті бюджет комиссиясының қарауынсыз қабылданатын мемлекеттік міндеттемелердің бекітілген жылдық сомаларын ұлғайтуға жол берілмейді. | Нақтылау түзету. Мемлекеттік міндеттемелерді тиісті жоспарлау, орындау және есепке алу мақсатында. |
| 3 | 34-15-тармақтың бірінші бөлігі | 34-15-бап. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау Республикалық бюджет комиссиясы немесе жергілікті атқарушы органның бюджет комиссиясы мақұлдаған «толық бітіріп берілетін» құрылыс туралы шарттарға қол қою арқылы жүзеге асырылады. | 34-15-бап. Жүргізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша ББӘ тиісті бюджет комиссиясының қарауына мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мәселесін шығару үшін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасы бойынша құжаттар топтамасын жібереді. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау Республикалық бюджет комиссиясы немесе жергілікті атқарушы органның бюджет комиссиясы мақұлдаған «толық бітіріп берілетін» құрылыс туралы шарттарға қол қою арқылы жүзеге асырылады. | Нақты ұсынылған бағаны және келісімшарт талаптарын ескере отырып, белгілі бір сомаға және мерзімге конкурс жеңімпазының алдында сатып алу нәтижелері бойынша нақты мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мақсатында. |
| 4 | 34-18-бабы | 34-18-бап. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс жобаларын қаржыландыру және «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша инвестициялық шығыстарды өтеуге бағытталған «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекет міндеттемелерін орындау көлемі «толық бітіріп берілетін» құрылыс объектісін салу және (немесе) реконструкциялау құнынан аспауы тиіс. Мемлекеттің «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасы бойынша міндеттемелеріне тартылатын қарыз қаражаты «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасы бойынша объектілерді құруға (реконструкциялауға) ғана пайдаланылады. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау бойынша есеп айырысуға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық мөлшерлеме, оған қоса конкурстық өтінім берілген күнге 2 (екі) пайыздық тармақ қабылданады. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасы бойынша кірістіліктің ішкі нормасының (IRR) жол берілетін шекті мөлшері өнім берушінің шығындарды өтеуі мен кірістерді алуы мемлекеттік міндеттемелер бойынша төлемдермен қамтамасыз етілетін «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары үшін дисконттау мөлшерлемесіне қосылған (үш) пайыздық тармаққа тең. | 34-18-бап. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс жобаларын қаржыландыру және «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша инвестициялық шығыстарды өтеуге бағытталған «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекет міндеттемелерін орындау көлемі «толық бітіріп берілетін» құрылыс объектісін салу және (немесе) реконструкциялау құнынан аспауы тиіс. Мемлекеттің «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасы бойынша міндеттемелеріне тартылатын қарыз қаражаты «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасы бойынша объектілерді құруға (реконструкциялауға) ғана пайдаланылады. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау бойынша есеп айырысуға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық мөлшерлеме, оған қоса конкурстық өтінім берілген күнге 2 (екі) пайыздық тармақ қабылданады. | Бюджеттік шығыстарды жоспарлаудың тиімділігін арттыру және қосарланған қаржыландыру тәуекелдерін болдырмау мақсатында, өйткені жобалау-сметалық құжаттамада әлеуетті өнім берушінің кірістілік нормасы көзделген. |
| 5 | 34-27-бабы | 34-27-бап. Қаржылық-экономикалық модельді әзірлеу кезінде мынадай: 1) жоба мемлекеттік қолдаудың болмауы/болуы жағдайында іске асырылады; 2) жоба коммерциялық көздерден қарыз алудың нарықтық құны (пайыздық мөлшерлеме) бойынша не жеңілдікпен қарыз алу арқылы қаржыландырылады; 3) қаржылай қолдау шаралары сияқты жорамалдар пайдаланылады. Қаржылық-экономикалық модель шеңберінде жобаның таза дисконтталған құны (бұдан әрі – базалық NPV) есептеледі. Жобаның базалық NPV көрсеткіші теріс болған жағдайда «толық бітіріп берілетін» құрылыс туралы заңнама ережелері, «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің белгіленген лимиттері, пайдалар мен шығындардың арақатынасын, институционалдық схема және «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасының коммерциялық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасының өзге де ерекшеліктері сақтала отырып, базалық қаржылық-экономикалық модельге өнім берушінің шығындарын өтеуді қосу және табыс алу тетіктерін енгізу арқылы кеңейтілген қаржылық-экономикалық модель әзірленеді. | 34-27-бап. Қаржылық-экономикалық модельді әзірлеу кезінде мынадай: 1) жоба мемлекеттік қолдаудың болмауы/болуы жағдайында іске асырылады; 2) жоба коммерциялық көздерден қарыз алудың нарықтық құны (пайыздық мөлшерлеме) бойынша не жеңілдікпен қарыз алу арқылы қаржыландырылады; 3) қаржылай қолдау шаралары сияқты жорамалдар пайдаланылады. Бұл ретте мемлекеттік міндеттемелерді орындауды көздейтін «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау көзделмейді. Қаржылық-экономикалық модель шеңберінде жобаның таза дисконтталған құны (бұдан әрі – базалық NPV) есептеледі. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 қазандағы № 687 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 35238 болып тіркелген) мемлекеттік міндеттемелерді кейіннен орындай отырып, әлеуетті өнім берушінің меншікті қаражаты есебінен «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасы іске асырылған және Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған бағалық емес өлшемшарттар баллдарының саны тең болған жағдайда, осы Қағидаларға сәйкес қаржы-экономикалық модельдің ең жақсы шарттарын ұсынған конкурсқа қатысушы жеңімпаз болып танылады. Қаржы-экономикалық модельдің ең жақсы шарты - бұл тапсырыс беруші жеткізушіге салынған және пайдалануға берілген «толық бітіріп берілетін» құрылыс объектісі үшін төлеуі керек төлемдердің таза ағымдағы құнының ең төменгі мәні. Бұл ретте тапсырыс берушіден өнім берушіге төленетін төлемдердің таза келтірілген құны формула бойынша есептеледі: NPV=i=1nPi(1+r)di-d1365 қайда: Pi - i-ші төлем сомасы; r - жылдық дисконттау мөлшерлемесі; Жылдық дисконттау мөлшерлемесі конкурстың барлық қатысушылары үшін бірыңғай болып табылады және «дисконттау мөлшерлемесі (базалық мөлшерлеме) + 2%» тең. Бұл ретте есептеулерде валютасында төлемдер көрсетілген елдің орталық банкінің есептік мөлшерлемесі (базалық мөлшерлемесі) пайдаланылады. di - i-ші төлемнің нақты күні; d1 - конкурста жеңімпазды анықтау күні (конкурстың барлық қатысушылары үшін бірыңғай болып табылады). Жобаның базалық NPV көрсеткіші теріс болған жағдайда «толық бітіріп берілетін» құрылыс туралы заңнама ережелері, «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің белгіленген лимиттері, пайдалар мен шығындардың арақатынасын, институционалдық схема және «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасының коммерциялық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасының өзге де ерекшеліктері сақтала отырып, базалық қаржылық-экономикалық модельге өнім берушінің шығындарын өтеуді қосу және табыс алу тетіктерін енгізу арқылы кеңейтілген қаржылық-экономикалық модель әзірленеді. | Бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлауды болдырмау, сондай-ақ төлемдердің ең аз таза келтірілген құны (NPV) критерийі бойынша өнім берушіні іріктеу есебінен жеңімпазды таңдаудың ашықтығы мен объективтілігін арттыру мақсатында. |
| 6 | 34-29-тармақтың бірінші бөлігі | 34-29-бап. Өнім берушінің қаражаты есебінен қаржыландыруға ұсынылған «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасын жоспарлау кезеңінде «толық бітіріп берілетін» құрылыс объектісін құру кезінде болжамды инвестициялар мөлшері өнім берушінің барлық шығыстарының сомасы ретінде келесі формула бойынша айқындалады: | 34-29-бап. Меншікті және/немесе қарыз қаражатын қоса алғанда, өнім берушінің қаражаты есебінен қаржыландыруға ұсынылатын «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобасын жоспарлау сатысында "кілтпен" құрылыс объектісін құру кезіндегі инвестициялардың болжамды мөлшері мынадай формула бойынша өнім берушінің барлық шығыстарының сомасы ретінде айқындалады: | Нақтылау түзету. |
| 7 | 34-31-баптың 2-тармағы | 34-31-бап. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс туралы жоба бойынша операциялық шығындардың болжамды мөлшерін есептеу кезінде операциялық шығындардың мынадай топтары: … 2) өзге де операциялық шығындар, оның ішінде: заттай нормалар немесе материалдық қорлар, «толық бітіріп берілетін» құрылыс объектісінің жұмыс істеуі үшін қажетті салалық шығыстар ескеріледі. | 34-31-бап. «Толық бітіріп берілетін» құрылыс туралы жоба бойынша операциялық шығындардың болжамды мөлшерін есептеу кезінде операциялық шығындардың мынадай топтары: … 2) өзге де операциялық шығындар, оның ішінде: заттай нормалар немесе материалдық қорлар, «толық бітіріп берілетін» құрылыс объектісінің іске қосу және жұмыс істеуі үшін қажетті салалық шығыстар ескеріледі. | Нақтылау түзету. |
| 8 | 148-баптың 2) тармақшасының жетінші бөлігі | 148-бап. Қосымшалар құжаттармен толықтырылады: … 2) «Негізділігі» деген бөлімге: ... Жаңа объектiлердi құруға (салуға) не бұрынан бар объектiлердi реконструкциялауға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялар ҚЭН-інің құрамында ТЭН немесе ЖСҚ, жерге орналастыру жобасы немесе жер-кадастрлық жоспар (қажет болған кезде жер учаскелері иелерiнің және жер пайдаланушылардың шығындарын, алынатын алқаптардың түрлеріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндiрiсінің шығындарын есептеулерді қоса бере отырып), техникалық шарттар ұсынылады. | 148-бап. Қосымшалар құжаттармен толықтырылады: … 2) «Негізділігі» деген бөлімге: ... Жаңа объектілерді құруға (салуға) не қолда бар объектілерді реконструкциялауға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялардың ҚЭН құрамында құрылыстың есептік құны, жерге орналастыру жобасы немесе жер-кадастрлық жоспар ұсынылатын «толық бітіріп берілетін» құрылыс жобаларын қоспағанда, ЖСҚ-ға ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы ұсынылады (қажет болған жағдайда жер меншік иелерінің шығындарын есептеуді қоса бере отырып алынатын алқаптардың түріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндірісінің шығындары), техникалық шарттар. | Осы Қағидалардың 2-тармағының 68-2) тармақшасына және 34-25-тармағына сәйкес келтіру мақсатында, оған сәйкес құрылыстың есептік құны «толық бітіріп берілетін» конкурстық рәсімдерді өткізу үшін жобаны іске асыру құнын айқындайды және бірыңғай лот құрамында құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізумен ЖСҚ әзірлеуге шарт жасасады. |